ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------

# BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG

(TEST PLAN DOCUMENT)

GVHD: Ths. Trương Đình Huy

Thành viên:

          - Phạm Văn Hoàng       28211103869

          - Hoàng Tuấn Kiệt        28211104978

          - Nguyễn Thị Nhung    28200242211

          - Bùi Nhật Tịnh           28211133020

          - Lê Thành Sang          24214316718

Đà Nẵng, 3 – 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển website đặt tour du lịch tích hợp AI hỗ trợ người dùng |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Trương Đình Huy Email: huy.truongdinh@gmail.com Phone: 0982132352 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Phạm Văn Hoàng Email: phamvanhoang305@gmail.com Tel: 0932335300 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Hoàng Tuấn Kiệt |  | sealkiet04@gmail.com | 0983068848 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Thị Nhung |  | nhungheu209@gmail.com | 0913163413 |
|  | Phạm Văn Hoàng |  | phamvanhoang305@gmail.com | 0932335300 |
|  | Bùi Nhật Tịnh |  | buinhattinh03082004@gmail.com | 0792233972 |
|  | Lê Thành Sang |  | misalee12345@gmail.com | 0345687870 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển website đặt tour du lịch tích hợp AI hỗ trợ người dùng |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Thị Nhung |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Hoàng Tuấn kiệt | 10/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Thị Nhung | 25/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trương Đình Huy | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Phạm Văn Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Hoàng Tuấn Kiệt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Phạm Văn Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thị Nhung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Bùi Nhật Tịnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Thành Sang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Thiết kế và phát triển website  đặt tour du lịch tích hợp AI hỗ trợ người dùng”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký.

- Đăng nhập.

- Tìm kiếm tour

- Thanh toán

- Cổng thanh toán MOMO

- Cổng thanh toán VNPay

- Chat AI hỗ trợ khách hàng

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Thống kê

- Quản lý tour

- Thêm tour mới

- Chỉnh sửa tour

- Quản lý danh mục

- Thêm danh mục

- Quản lý người dùng

- Chỉnh sửa người dùng

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Quản lý tin nhắn.

- Quản lý bài viết.

- Thêm bài viết mới

- Flash sale.

- Thêm Flash sale mới.

- Quản lý mã giảm giá .

- Thêm mã giảm giá .

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 26/03/2026 | 18/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Hoàng, Kiệt |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 02/04/2026 | 04/04/2026 | 17 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm tour | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Tịnh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thanh toán | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | Sang |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho cổng thanh toán MoMo | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Kiệt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho cổng thanh toán VNPay | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chat AI hỗ trợ khách hàng | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.3 | Testing | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra đăng ký | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Tịnh |
|  | Kiểm tra tìm kiếm tour | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra thanh toán | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Cổng thanh toán MoMo | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Sang |
|  | Cổng thanh toán MoMo | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Chat AI hỗ trợ khách hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Nhung |
| 1.4 | Re-testing | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 17 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng ký | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra tìm kiếm tour | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Tịnh |
|  | Kiểm tra lại thanh toán | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Sang |
|  | Kiểm tra lại cổng thanh toán MoMo | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Kiệt |
|  | Kiểm tra lại cổng thanh toán VNPay | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Chat AI hỗ trợ khách hàng | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Tịnh |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 19/04/2026 | 30/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test paln Sprint 2 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Nhung |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 16 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tour. | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thêm tour mới | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chỉnh sửa tour | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Sang |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý danh mục | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Tịnh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thêm danh mục. | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý người dùng | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chỉnh sửa người dùng | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Nhung |
| 1.3 | Testing | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra thống kê | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra quản lý tour | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra thêm tour mới | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Kiệt |
|  | Kiểm tra chỉnh sửa tour | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Kiệt |
|  | Kiểm tra quản lý danh mục | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra thêm danh mục | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Hoàng |
|  | Kiểm tra quản lý người dùng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Tịnh |
|  | Kiểm tra chỉnh sửa người dùng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Sang |
| 1.4 | Re-testing | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 13 |  |
|  | Kiểm tra thống kê | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Mạnh |
|  | Kiểm tra quản lý tour | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Kiểm tra thêm tour mới | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Lộc |
|  | Kiểm tra chỉnh sửa tour | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra quản lý danh mục | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra thêm danh mục | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Lộc |
|  | Kiểm tra quản lý người dùng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Mạnh |
|  | Kiểm tra chỉnh sửa người dùng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Phương |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 01/05/2026 | 12/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test paln Sprint 3 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 3 | Nhung |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 11 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tin nhắn | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý bài viết | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thêm bài viết mới | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Nhung |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho flash sale | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Sang |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thêm flash sale mới | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Tịnh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý mã giảm giá | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thêm mã giảm giá | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Kiệt |
| 1.3 | Testing | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 11 |  |
|  | Kiểm tra quản lý tin nhắn | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Kiểm tra quản lý bài viết | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tịnh |
|  | Kiểm tra thêm bài viết mới | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra flash sale | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Kiểm tra thêm flash sale mới | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Sang |
|  | Kiểm tra quản lý mã giảm giá | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra thêm mã giảm giá | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Nhung |
| 1.4 | Re-testing | 10/05/2026 | 11/05/2026 | 13 |  |
|  | Kiểm tra quản lý tin nhắn | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Nhung |
|  | Kiểm tra quản lý bài viết | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra thêm bài viết mới | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Kiểm tra flash sale | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Sang |
|  | Kiểm tra thêm flash sale mới | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Tịnh |
|  | Kiểm tra quản lý mã giảm giá | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Kiểm tra thêm mã giảm giá | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Kiệt |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Hoàng Tuấn Kiệt | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Lê Đình Sang Bùi Nhật Tịnh | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Phạm Văn Hoàng Nguyễn Thị Nhung | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |